- 附件1：市政设施维护管养服务扣罚和评分标准

| 考核项目 | 编号 | 违反内容 | 扣罚 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 1.1 | 项目负责人不正常履行岗位职责 | 10000元 | 2分 | 正常情况，项目负责人每月在岗时间不少于20天。 |
|  | 1.2 | 项目负责人合同期内兼职其它项目 | 10000元 | 2分 |  |
|  | 1.3 | 未经同意更换项目负责人 | 15000元 | 3分 | 违反本条，日常检查出了扣罚同事进行扣分。 |
|  | 1.4 | 技术负责人不正常履行岗位职责 | 10000元 | 2分 | 正常情况，技术负责人每月在岗时间不少于20天。 |
|  | 1.5 | 施工人员、安全员、现场维护作业人员不按约定配备 | 5000元/人 | 1分/人 | 正常情况，安全员等人员每月在岗时间不少于22天。 |
|  | 1.6 | 管理人员有关证书造假或失效 | 15000元/人 | 3分/人 |  |
| 巡查工作 | 2.1 | 巡查人员配备人数不足或不正常在岗 | 5000元/人 | 1分/人 |  |
|  | 2.2 | 不按计划巡查 | 5000元 | 1分 |  |
|  | 2.3 | 主干道巡查周期大于3天（不含3天） | 5000元/天 | 1分 |  |
|  | 2.4 | 非主干道路巡查周期大于7天（不含7天） | 5000元/天 | 1分 |  |
|  | 2.5 | 巡查资料造假 | 15000元 | 3分 |  |
|  | 2.6 | 巡查发现道路出现沉陷、空洞、井盖缺失等影响道路安全使用的情况，未及时上报和采取有效措施处置。 | 15000元 | 3分 |  |
|  | 2.7 | 已巡查路段出现违规占用、挖掘等行为而巡查人员未发现或不记录、不报告、不采取措施处理 | 10000元 | 2分 |  |
|  | 2.8 | 挡土墙池水孔或道路边沟堵塞 | 5000元/处 | 1分/处 |  |
|  | 2.9 | 道路及路铭牌等附属设施出现破损或缺失，而巡查人员未及时发现 | 5000元 | 1分 |  |
| 机械设备 | 3.1 | 合格的巡查车辆数量不足 | 10000元/台 | 2分/台 |  |
|  | 3.2 | 机械设备达不到合同约定的基本种类和数量 | 5000元/台 | 1分/台 |  |
| 维修工作 | 4.1 | 未能提供合理理由，维修指令发出24小时内不进场施工（因天气、占道施工审批等原因影响进场时间的除外） | 10000元 | 2分 |  |
|  | 4.2 | 维修施工不符合安全施工规定 | 10000元 | 2分 |  |
|  | 4.3 | 维修施工不符合文明施工要求 | 5000元 | 1分 |  |
|  | 4.4 | 维修使用不合格产品或材料 | 10000元 | 2分 |  |
| 综合管理 | 5.1 | 没有按规定建立和落实安全生产责任制 | 15000元 | 3分 |  |
|  | 5.2 | 维护维修资料不齐全不完整，不按规范进行资料整理和归档 | 10000元 | 2分 |  |
|  | 5.3 | 因设施维护质量或维修施工问题导致被媒体曝光，造成不良影响的 | 15000元 | 3分 |  |
|  | 5.4 | 对投诉问题不及时核实、处置 | 10000元 | 2分 |  |
|  | 5.5 | 不配合做好突发事件的应急处置工作,造成不良影响 | 30000元 | 6分 |  |
|  | 5.6 | 不按要求落实三防值班防御和应急抢险工作 | 20000元 | 4分 |  |
|  | 5.7 | 不按要求整改，又未提供合理理由 | 25000元 | 5分 |  |
|  | 5.8 | 施工单位与监理单位串通造假、蒙骗建设单位 | 10000元 | 2分 |  |
|  | 5.9 | 工程竣工验收后1个月内未能提交结算、竣工资料的 | 10000元 | 2分 |  |
| 施工单位开展工作情况的监督 | 6.1 | 检查发现或被投诉、被媒体曝光并经核实施工单位存在不按规定开展相关养护工作的 | 20000元 | 4分 |  |
|  | 6.2 | 接到建设单位通知后，人员在 1小时内未到现场的，不服从市政道路行业主管部门的统一调配和安排 | 10000元 | 2分 |  |
|  | 6.3 | 工人无戴安全帽和反光衣的、穿拖鞋开工的 | 10000元 | 2分 |  |
|  | 6.4 | 未通知建设单位、监理单位进行隐蔽验收确认手序擅自进入下一道工序的 | 20000元 | 4分 |  |
|  | 6.5 | 个别部位施工质量不符合规范要求的 | 10000元 | 2分 |  |
|  | 6.6 | 收到整改通知书后，对存在质量问题未及时整改的 | 10000元 | 2分 |  |
|  | 6.7 | 接到维修通知后，无特殊原因的未能在48小时内响应或10个日历天内未完成修复的 | 20000元 | 4分 |  |